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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖИГУЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

           Распоряжение

      от 15 марта 2018 года.                                                                                                  № 7
           

О работе против паводковой комиссии сельского поселения Жигули в период подготовки и проведении пропуска паводковых вод в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г.  № 68- ФЗ  и в целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка создать против паводковую комиссию сельского поселения Жигули, в составе:

	Чистяков
 Александр Тихонович
	-
	руководитель комиссии, глава сельского поселения Жигули


	Борисова 
Екатерина Сергеевна
	-
	заместитель руководителя комиссии, вед.специалист администрации сельского поселения Жигули


	Члены штаба:

	
	

	Долгов
Сергей Валерьевич
	-
	Руководитель ООО «Домашняя ферма» (по согласованию)


	Олейчук
Дмитрий Михайлович 

	-
	Директор ООО «Флора» (по согласованию)


	Лесин Юрий Николаевич
	-
	Начальник участка ЖКХ (по согласованию)


	Гайфуллина
Ксения Викторовна
	-
	Врач общей практики с/п Жигули  (по согласованию)


	Тулина Наталья Ивановна
	
	-   Руководитель Соц.Службы с/п Жигули (по
согласованию)


	Исакова Елена Владимировна
	-
	- И.О.Директора ГБОУ ООШ с. Жигули (по согласованию)


	Воронкова Юлия Владимирорвна
	-
	-Директор ГБОУ ООШ с. Валы (по согласованию)


	Семенов Андрей Борисович
	-
	-депутат с/п Жигули


                                    

1. Утвердить мероприятия по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Жигули в 2018г. (Приложение №1)
2. Противопаводковой комиссии направлять в ЕДДС администрации района сведения о паводковой обстановке и о выполненных мероприятиях (Приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Жигули».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.




Глава сельского поселения Жигули                                                          А.Т. Чистяков
































Приложение № 1
к распоряжению администрации
сельского поселения Жигули
№ 7 от 15.03.2017г.


МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Жигули
 в 2018 г.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполне-ния
	Ответственный за исполнение

	1
	2
	3
	4

	1.
	Создать механизированные оперативные группы, в состав которых ввести: трактора, автобусы повышенной проходимости, погрузчики, лодки с моторами на прицепе, большегрузные тележки для перевозки скота и домашних животных
	15.03.2018
	Противопаводковая комиссия администрации  сельского поселения
Жигули

	2.
	Определить источники финансирования мероприятий по защите населения и территорий от паводковых явлений, резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком
	15.03.2018
	Противопаводковая комиссия администрации  сельского поселения
Жигули

	3.
	Провести корректировку плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, с учетом анализа прохождения паводка в прошлые годы. Привести в готовность необходимые силы и средства на случай чрезвычайных ситуации, связанных с паводковыми явлениями. Уточнить расчеты по временному размещению населения и сельскохозяйственных животных
	15.03.2018
	Противопаводковая комиссия администрации  сельского поселения
Жигули

	4.
	Провести собрания с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации
	15.03.2018
	Противопаводковая комиссия администрации  сельского поселения
Жигули

	5.
	Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе подтопления населенных пунктов
	На период паводка
	Противопаводковая комиссия администрации  сельского поселения
Жигули

	6.
	Осуществить подготовку к паводку ливневой канализации, дренажных стоков водоотводящих каналов. Взять на контроль внутренние водоемы, овраги, нагорные водоотводные канавы, выпуски дождевой канализации, особо опасные места на сетях дождевой канализации, водопропускные трубы на предмет их очистки от заторов и бытового мусора
	До 01.04.2018
	Противопаводковая комиссия администрации  сельского поселения
Жигули

	7.
	Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по обеспечению их надёжного функционирования. При необходимости организовать маршруты для транспорта взамен подтопленных участков дорог
	На период паводка
	Противопаводковая комиссия администрации  сельского поселения
Жигули

	8.
	Проверить техническую готовность всех зданий, сооружений, местных коммуникаций на подверженных паводку территориях и при необходимости выполнить работы по снижению возможного материального ущерба. Особое внимание обратить на потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения населения
	15.03.2018
	Противопаводковая комиссия администрации  сельского поселения
Жигули

	9.
	Создать аварийные бригады и обеспечить их готовность к работе по ликвидации отдельных разрушений сооружений, укреплению и защите жилых домов, систем тепло-, водо-, электроснабжения, инженерных коммуникаций, подсыпке гребней оградительных дамб, автодорог и других объектов. Создать необходимый резерв для функционирования систем жизнеобеспечения и ликвидации аварий
	15.03.2018
	Противопаводковая комиссия администрации  сельского поселения
Жигули

	10.
	Провести проверку готовности гидротехнических сооружений. Определить места выемки грунта, для подсыпки и укрепления плотин и гидротехнических сооружений при угрозе их прорыва. Подготовить оборудование для откачки грунтовых и поверхностных вод из дождеприемных колодцев 
	15.03.2018
	Противопаводковая комиссия администрации  сельского поселения
Жигули

	11.
	Организовать постоянное наблюдение за подъемом уровня воды на водоемах и своевременное доведение обстановки до председателя районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
	Март-май 2018
	Противопаводковая комиссия администрации  сельского поселения
Жигули

	12.
	Своевременно информировать Главное управление МЧС России по Самарской области и межведомственную противопаводковую комиссию Самарской области о складывающейся обстановке, в т.ч. незамедлительно - о фактах затопления (подтопления) территорий и населенных пунктов и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения
	Март-май 2018
	Противопаводковая комиссия администрации  сельского поселения
Жигули 
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Приложение № 2
к распоряжению администрации
сельского поселения Жигули
№ 7 от 15.09.2018г.


СВЕДЕНИЯ 
о паводковой обстановке в сельском поселении Жигули 
по состоянию на «____» ________________ 2018.

	№п/п
	Сельское посе-ление
	Населен-ный пункт, река, дата, начало наводне-ния
	Уровень воды (см)
	Площадь затопления, из них с/х угодий (км.кв.)
	В зоне затопления находятся
	Повреждено зданий, дорог, ЛЭП и т.д.
	К ликвидации привлечены силы и средства РСЧС/ МЧС/ ВСРФ

	
	
	
	
	
	Жилых домов/ пром. объект (шт.)
	Прожив. населен/ Подлежит отселению (тас. чел.)
	С/х животных подл. выводу (тыс. голов)
	
	

	
	
	
	Крит.
	Факт
	
	
	
	
	
	Л/с чел.
	Техника (ед.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Авт.
	Инж.
	Плав
сред-ства
	Верто-лет
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